## Slide 1: Отчет о разработке НА за октябрь 2025 года
01 ноября 2025
Дмитрий Вавилов

## Slide 2: Позитивные моменты
Демо-отель готов к интеграции
Санатории готовы к пилотированию (старый web интерфейс), предваительно проработаны требования
Проработаны требования для прогноза
Четкий план на месячный спринт

## Slide 3: Выводы
Всего в октябре в работе - 20 задач
  ошибок - 12
  функциональностей - 8 (из них 2 - бизнес - аналитика)
Закрыто - 8 (из них 2 - бизнес аналитика, 5 - ошибки)
В стадии завершения и ревью - 7 (из низ 3 - ошибки)
Открыто - 5 (из них 4 - ошибки)

## Slide 4: Опции для улучшения
Планирование и отслеживание - переход к недельным или двухнедельным спринтам с еженедельным билдом
Процесс - анализ и адаптация этапов жизненного цикла ошибки